**西政办发**〔2017〕59**号**

西吉县人民政府办公室

关于印发《整治公路货车违法超限超载行为专项行动实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府，县直各部门（单位）：

经县人民政府同意，现将《整治公路货车违法超限超载行为专项行动实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

西吉县人民政府办公室

2017年3月20日

整治公路货车违法超限超载行为

专项行动实施方案

为深入贯彻落实交通运输部等五部局《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》（交公路发〔2016〕124号）精神，按照《交通运输部办公厅公安部办公厅关于印发<整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案>的通知》（交办公路〔2016〕109号）要求，进一步加大对违法超限超载行为的打击力度，切实保护广大人民群众生命财产安全，制定以下实施方案。

一、指导思想

按照“依法严管、标本兼治、把住源头、长效治理”的总体要求，通过协同联动，强化执法，建立健全公路货车违法超限超载治理工作长效机制，实现严管治理目标，为建设开放富裕和谐美丽西吉提供良好的道路交通运输保障。

二、工作原则

**（一）坚持政府主导，部门协调联动。**全县整治超限超载工作遵循政府负责、部门指导协调、各部门联动的原则，进一步明确职责，建全制度，落实人员和经费。

**（二）坚持综合执法，强化源头监管。**建立货运源头联合治理制度，对货运源头单位进行注册登记、公示。严查车辆非法改装、拼装行为，并采取安装监控设备、进驻、巡查等方式实施货运源头超限超载治理。

**（三）坚持严管重罚，强化路面治理。**按照“国省干线公路检查纠正、农村公路限高限宽保护”的总体要求，严管重罚违法超限超载和不遮盖篷布造成货物遗洒、飘散污染公路的违法行为，依法保护公路设施，优化美化路域环境。

**（四）坚持以人为本，推进科技治超。**坚持依法治理、规范执法，确保执法安全。持续推进科技治超治洒，实现治超治洒信息资源统筹共享，努力形成治超治洒工作的长效管理机制。

三、工作目标

从2017年3月10日起至2017年6月30日，在国道309线夏寨岔路口、海西公路与潘西公路岔路口处24小时设点稽查，依法查处货运车辆违法超限超载、私改车型、货物遗洒污染公路等违法行为。通过开展专项整治行动，进一步健全完善交通运输和公安部门治超执法联动机制，统一超限超载执法标准，严厉打击货车违法超限超载、强行冲卡等违法行为，有效预防货车道路交通事故，依法保护公路路产路权，为群众出行创造安全畅通的交通环境。

四、组织领导和工作职责

**（一）成立西吉县治理货运车辆超限超载工作领导小组。**

组 长：李晓东 政府副县长

组 长：刘东海 县政协副主席、交通运输局党委书记、局长

成 员：张 杰 县财政局局长

马海鹏 县市场监督管理局局长

杨小平 县公安局副局长

马学孔 县交通运输局副局长

李九定 县城乡建设和环境保护局副局长

朱耀龙 县公安局交警大队队长

李学锋 固原公路分局西吉路政大队队长

马汉茗 西吉县交通综合执法大队队长

高明生 县道路运输管理所书记

哈 伟 西吉县城乡建设监察大队队长

各乡(镇)人民政府乡镇长

领导小组办公室设在县交通运输局，负责全县公路违法超限超载治理日常工作，朱耀龙兼任办公室主任，李学锋、马汉茗、高明生、哈伟兼任副主任，工作人员从县公安局、县交通运输局、固原公路分局西吉路政大队、县运管所、西吉县城乡建设监察大队抽调。

领导小组负责公路违法超限超载治理工作，定期召开会议，研讨超限超载治理工作的重大问题，监督、检查、指导超限超载治理工作。

**（二）成员单位工作职责：**

**1、县公安局(交通管理大队)：**安排公安人员维护超限超载治理点的交通和治安秩序，依法查处违法超限超载、阻碍执行公务等违法犯罪行为。公安交通管理部门负责指挥引导车辆到超限监控点接受检测，依据公路管理机构开具的称重和卸载单，依法进行罚款、记分。

**2、县路政大队：**负责实施称重，对经检测确认违法超限超载的车辆，由公路管理机构监督消除违法行为。

**3、县运管所：**对货物装载现场和集散地运输装载行为进行监管，防止车辆超限超载和不遮盖篷布造成货物遗撒、飘散污染公路。

**4、县市场监督管理局：**负责检查从事拼装、改装车辆生产企业的生产场所及标准执行情况，查处不符合产品认证要求的企业及产品。

**5、西吉县城乡建设监察大队：**负责县城区域内无覆盖、扬撒、带泥等运输车辆的检查，配合公安交警、交通、运管引导县城内超限超载运输车辆到检查站进行检查。

**6、县财政局：**负责专项行动资金的保障。

**7、各乡(镇)人民政府:**按照属地管理原则进行超限超载治理。

五、实施步骤及工作重点

**（一）宣传阶段（2017年3月10日至3月20日）**

通过微信平台、电视访谈、摄制播放宣传片、在重点路段张贴悬挂标语等多种形式，加大舆论宣传力度，及时报道整治超限超载工作动态，积极宣传超限超载的危害、整治超限超载工作的重要意义和治理成效，在全县上下形成良好的超限超载舆论氛围。

责任单位：县交通运输局、县公安局

实施单位：县文广局、各乡(镇)人民政府

配合单位：固原公路分局西吉路政大队

**（二）实施阶段（3月20日至5月10日）**

**1、健全完善治超工作制度。**全面落实“谁主管、谁负责”原则，各成员单位及时制定管理、考核、监管等制度，制定完善突发事件应急处置预案，适时组织开展应急演练，同时要加强协调配合、信息沟通，及时通报工作情况和整治进度，确保治超工作取得实效。

责任单位：县交通运输局

实施单位：各成员单位

**2、抓好货运源头单位的监管**。采取派员进驻、巡查等方式对煤炭、建材、砂石料厂和物流场站等货物源头企业进行监管。对违法为车辆装载、配载货物的企业，由其许可机关或主管部门依法进行处罚，并追究企业负责人的相关责任。

责任单位：运管所

配合单位：市场监管局、城市监察大队、各乡(镇)人民政府

**3、加强路面联合治超治洒工作。**严格落实路面治超治洒联合执法协作机制，加强路面执法力量配置，在本方案印发后10日内，县公安、运管等部门组织人员进驻各超限超载监控点，与路政执法人员联合开展路面执法工作，使违法超限超载运输严重的路段得到有效监管治理。

责任单位：县交通运输局、县公安局

实施单位：运管所、各乡(镇)人民政府

**4、严查非法改装货运车辆行为。**由县公安、市场监管、运管等部门（单位）联合执法，对非法改装行为进行一次全面排查清理，依法强制拆除非法改装设施。对全县登记的货运车辆非法改装设施依法拆除，恢复车辆原状，并探索建立治理非法改装行为长效机制。对不符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》等国家有关规定和技术标准的车辆，公安部门不予入户和年度检审验，道路运输管理部门不得核发道路运输证，对已取得道路运输资格的要坚决取消，吊销相关营运证件。

责任单位：县公安局

配合单位：县市场监管局、运管所

**5、更新完善治超站点投入使用。**加快普通国省干线公路治超站点的改造升级，完成现有治超站基础设施建设、标准化改造及称重设备的更新，并对县、乡道路交叉节点限高、限宽设施进行加固。

实施单位：县交通运输局、国土局、固原公路分局西吉路政大队

**6、严厉打击各类抗法行为。**一是对聚众滋事、蓄意堵道、冲卡拒检、破坏治超治洒站点设施或以暴力手段抗法的，依法从重从快严厉打击。二是对弃证逃逸、弃车避检、不配合路面执法人员检测等行为，现场执法人员收集证据，将有关信息向公安、运管部门抄告，并由公安部门进行处理。

实施单位：县公安局、运管所

**第三阶段：巩固提升阶段（5月10日至6月30日）**

超限超载治理领导小组，本着超限超载治理机构不变，力度不减的原则，将超限超载治理工作机构、人员、经费等纳入常态化管理，建立健全治超工作长效管理机制。针对新的超限超载问题，研究制定有效措施，使超限超载和污染公路现象源头可控、路面可防、违法可治。

实施单位：县交通运输局、县公安局

配合单位：各成员单位

六、保障措施

**（一）加强组织保障。**自治区政府已明确将超限超载治理工作与各地方效能考核、经费拨付、投资项目挂钩，进行兑现奖惩。为切实抓好超限超载治理工作，各成员单位、各乡(镇)人民政府要按照要求，把超限超载治理工作列入年度工作重点，明确职责分工，落实经费预算，确保超限超载治理工作有序进行。

**（二）加强队伍建设。**县公安、交通等部门要按照超限超载治理领导小组的统一要求，安排抽调足够的执法人员进行驻站。并完善管理制度，规范执法行为，提升服务水平，切实做到严格执法、文明执法和规范执法。

**（三）加强督查考核。**领导小组办公室将定期开展超限超载治理工作督查考核，县监察局要建立超限超载治理工作问责制度，对工作开展好的部门进行奖励，对治理工作不作为、乱作为的，要进行通报批评和严肃问责。

**（四）加强宣传监督。**要强化宣传工作，制定各阶段的宣传方案，分阶段组织宣传、交通、公安等部门及时通报恶意堵道、阻碍执法、暴力抗法等典型案例。同时，要强化执法监督，加强公路“三乱”治理，积极接受社会各界监督；并公布举报信息和电话，推进阳光执法。

**（五）加强应急保障。**建立应急保障机制，制定完善突发事件应急处置预案，预防控制各类交通堵塞、强行冲卡、聚众滋事、暴力抗法等行为，积极妥善处置各类突发事件，确保人身安全和道路安全畅通。

抄送：县委书记，副书记，常委，人大常委会主任，副主任，政府县长， 副县长，政协主席，副主席。

县委各部门，人大常委会办公室，政协办公室，人武部政工科，

法院，检察院，区、市驻县各单位，各人民团体。

西吉县人民政府办公室 2017年3月20日印发

纸发40份 电发101份