西吉县水务局2020年工作要点

一、总体要求

2020年水利工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，全面落实自治区党委十二届八次、九次全会和市委四届五次、六次全会以及自治区水利工作会议精神，紧扣脱贫摘帽和全面建成小康社会目标任务，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为总基调，认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，弘扬“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的新时代水利精神，着力在水资源综合开发利用、农村饮水安全保障、水旱灾害防御、河湖管护等方面下功夫、做文章，不断推进全县水利高质量发展，为县域经济社会持续健康发展和全面建成小康社会提供坚实的水利保障。

2020年的主要目标是：深入实施碧水行动，推进河湖长制全覆盖、全落实，持续巩固葫芦河等主要河流水环境综合整治成果，全面消除劣Ⅴ类水体，确保地表水达到或好于Ⅲ类水体比例持续保持在90%以上。争取水利投资4亿元，续建、新建各类水利项目20个，不断补强农村水利基础设施短板。大力推进“互联网+农村供水”建设，不断提高智能化管理水平。落实最严格的水资源管理制度，制定全县节水行动实施方案，全县用水总量稳定控制在4000万立方米以内。严守生态红线，加大山水林田湖草一体化保护和修复力度，治理水土流失面积69平方公里。

二、主要工作

（一）2020水利项目建设及“十四五”水利发展规划编制

1.新建（续建）项目抓开工。2020年已确定新建项目14个，其中对已完成招投标的西吉县农村饮水安全（西北部片区）提升改造项目，要求施工企业3月中旬开工建设，11月底前竣工；对毛家沟小流域坡耕地水土流失综合治理项目、龙泉湾小流域综合治理项目、短岔小流域综合治理项目、西滩小流域综合治理项目、马儿岔、大岔等12座骨干坝除险加固工程和西吉县沙沟、白崖、偏城乡供水水源工程共7个已批复项目，加大招投标等前期工作力度，确保3月下旬开工建设；对西吉县2020年农村饮水安全工程、西吉县农村饮水安全（葫芦河中下游片区）巩固提升工程、西吉县平峰等农村饮水安全工程、小沟等10座淤地坝除险加固工程、水源及供水工程维修养护项目和2020年大中型水库移民后期扶持资金项目东坡等水库移民村美丽家园建设工程共6个未批复项目，加快建设方案审查和招投标等前期工作，确保3月中下旬批复立项，4月中旬完成招投标并开工建设，11月底完成建设任务。对夏寨、张家嘴头和马莲水库除险加固等3个续建项目，督促施工单位提前进场做好前期工作，确保3月中旬开工建设，5月底前竣工。新建、续建项目必须制定项目开（复）工新冠肺炎疫情防控预案，履行开（复）工前报批手续。

责任领导：王百灵  何云

责任股室及责任人：工程管理中心（苟斌）、农村供水管理总站（魏军新）、水保站（冯立峰）、节水办（王维岐）、防汛办（王军合）、移民办（王德亮）

配合股室：各水利工作站

完成时限：续建项目2020年3月中旬开工，5月底前建成；新建项目2020年4月中旬完成招投标等前期工作开工建设，11月底前建成。

2．拟建项目抓前期。对2020年拟建的夏寨水库与下游小型水库连通工程、小型水库除险加固工程和臭水河水生态综合治理工程等3个项目，督促设计单位加快建设方案编制审查等前期工作，批复后尽快组织开工建设。

责任领导：何建勋

责任股室及责任人：前期办（王兴珍）

配合股室：各项目股室

完成时限：2020年3月下旬完成方案批复，5月初开工建设，11月底完成年度建设任务。

3.储备项目抓规划。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新时期十六字治水方针，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，在全面总结评估我县“十三五”水利发展规划执行情况的基础上，立足行业实际和破解制约行业发展的短板弱项，创新思路，提早谋划，高质量、高标准编制“十四五”水利发展专项规划。

责任领导：何建勋

责任股室及责任人：前期办（王兴珍）

配合股室：各项目股室

完成时限：2020年6月底完成初稿，11月底定稿。

（二）水利管理

4.水库确权划界。依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》《宁夏回族自治区水工程管理条例》《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及文件，委托技术服务公司对全县中小型水库管理范围内土地权属进行调查，划定管理范围，埋设界桩。界桩埋设后，协调有关部门将水库管理范围内的土地确权给水库管理单位。

责任领导：何云

责任股室及责任人：防汛办（王军合）、各水利工作站（各站长）

配合股室：水政股

完成时限：2020年12月底

5.水资源管理。严格实行区域用水总量和强度控制，全县水资源利用总量和强度控制在4000万立方米以内，其中地表水3400万立方米，地下水600万立方米。大力发展节水产业和技术，突出抓好农业、工业、城镇节水，分阶段、分步骤推动水资源管理取得明显成效。严控水资源开发利用程度，全面开展规划和建设项目水资源论证，严格计划用水与定额管理，坚决抑制不合理用水需求。建立灌区、取用水企业、城镇供水单位台账，加强对重点用水户的监督管理。加快信息化建设，建立水资源监测预警平台。农业节水方面，坚决限制地下水开采规模，关闭库灌区内机井，扩大地表水利用量。规划和建设一批库坝联蓄联调工程，充分发挥库坝调蓄功能，为恢复发展库灌区奠定基础。鼓励有常流水的河道川台地优先使用河道地表水。大力推广和实施高效节水灌溉工程建设，2020年计划发展高效节水灌溉面积1.58万亩（由水务、农业农村局分别实施）。建议农业部门继续加大作物种植结构调整，抑制高耗水作物种植比例，加快发展旱作节水农业。推广执行新农业水价，充分发挥价格调控作用。加强精细化管理，推行测墒灌溉，保证定额用水。工业节水方面，进一步加大日常监督管理工作，严格许可取水量，加大水资源税征收力度。生活节水方面，加快农村供水管理体制机制改革步伐，加快实施“互联网+供水”项目建设。进一步加强供水管理，降低管网漏失率。推广执行阶梯水价。

责任领导：何云　王百灵

责任股室及责任人：节水办（王维岐）、农村供水管理总站（魏军新）

配合股室：各水利工作站

完成时限：长期坚持

6.库坝运行及管理。

遵照《水库大坝安全管理条例》《小型水库安全管理办法》《水利部关于进一步加强黄土高原地区淤地坝工程安全适用管理的意见》及《宁夏中小型水库安全运行管理工作导则（试行）》，按照分级负责原则，逐库坝落实安全管理行政责任人、技术责任人和管护责任人，责任人名单通过媒体向社会公示，并在库坝醒目位置设立永久性公示牌。明确各责任人主要职责和任务，督促“三个责任人”履职尽责。狠抓监测预报预警通信、水库调度运用、抢险应急及人员转移避险等“三个重点环节”落实，全力保障库坝和上下游防洪安全。开展“三个责任人”培训和防汛应急演练，尽早开展汛前大检查，筹措资金维修水毁工程，加强汛期值班值守和库坝巡查管理工作。及时审批《水库安全应急预案》《水库防汛应急预案》和《水库调度运行计划》，监督指导各水利站落实各项安全度汛措施。

责任领导：何云

责任股室及责任人：各水利工作站（各站长）、防汛办（王军合）、水保站（冯立峰）

完成时限：长期坚持

7.水土保持监督。对公路、电力、通讯、厂矿企业等生产建设项目水土保持方案进行审批，征收水土保持补偿费，严肃查处违法违规行为。

责任领导：何云

责任股室及责任人：水保站（冯立峰）、各水利工作站（各站站长）

配合股室：水政股

完成时限：长期坚持

8.河（湖）管理。实施重点流域水生态修复治理，全面清理整治河湖乱占乱建、乱垦乱种、乱排乱倒、乱挖乱采突出问题，河湖卫生环境全面改善，取缔关停非法入河湖直排口，进一步加强对城镇污水处理厂稳定达标排放监管，确保第一污水处理厂、第二污水处理厂、兴隆污水处理厂、将台污水处理厂及新营、硝河污水处理站实现一级 A 稳定达标排放。农业面源污染得到有效防控，河湖库管理范围划定达到100%。强化河长巡河，立足解决实际问题。进一步压实县、乡、村三级河长责任，强化8名县级河长责任，每季度针对全县29条河流、震湖及60座中小型水库存在问题召开例会，采用巡河通APP完成每月至少1次巡河任务，为科学决策提供依据。深入推进河湖水域岸线划界确权。采用立界定桩等形式，完成全县29条河流、震湖及60座中小型水库管理范围划定。严格按照自治区空间规划和生态保护红线要求，编制完成《葫芦河宁夏段岸线保护利用规划》，明确葫芦河岸线功能定位，落实葫芦河岸线保护利用各项措施。编制葫芦河岸线保护利用规划并审批实施。持续深入推进“清四乱”专项整治。严格按照29条河流、震湖及60座中小型水库划定的管理范围，加大巡查摸排力度，进一步全面摸清和清理整治河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，建立河湖库“四乱”台账，认真梳理，对号入座，确保按期销号。力促河湖面貌明显改善，不断建立健全河湖管理保护长效机制，进一步推进河长制工作从有名向有实转变。加大直接入河湖排污口监管力度。全面取缔污水直入河湖的工业企业、生活排污口，巩固河湖排污口整治成果。对全县13处集中排污口及夏寨水库、葫芦河玉桥断面、葫芦河宁甘缓冲区郭罗断面基本情况建立台账，每月对排水至少现场取样检测1次，并对检测结果向社会公布，畅通监督渠道，公布投诉电话，接受民众、媒体和社会监督。加强农业面源和畜禽养殖污染防治。全面关闭搬迁禁养区畜禽养殖场，畜禽粪污综合利用率达到88%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%以上。完善规章制度，加大宣传力度和范围。完善《西吉县河长制实施方案》及《西吉县河长巡河制度》、《西吉县河长述职和例会制度》、《西吉县河长制投诉举报制度》等10项制度，严格落实一河一策制度，在全县范围内推广河长制“望闻问切四步法”，确保各项制度落到实处。

责任领导：单军

责任股室及责任人：河长办（杨永祥）

完成时限：长期坚持

9.水政执法及扫黑除恶专项斗争。

（1）水行政执法。以法治政府建设为引领，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决策法制审查制度。围绕水利工程建设和水利工程安全运行及水资源管理、水土保持监督、河湖管理，进一步加大执法力度，确保水利行业健康发展。充分利用“世界水日”、“中国水周”，开展综治宣传月和“12.4宪法日”宣传活动，不断增强公众法治意识。

责任领导：何云

责任股室及责任人：水政股（刘自隆）

完成时限：长期坚持

（2）扫黑除恶专项斗争。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区市县扫黑除恶专项斗争工作部署，按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的总体要求，坚持实施专项治理、系统治理、综合治理、依法治理和源头治理，创新行业监管方式，完善涉黑涉恶防控机制。结合水利工作实际，每季度召开一次扫黑除恶专项斗争推进会，研究部署具体工作。组织力量开展涉黑涉恶线索摸排，严厉打击破坏水利工程、非法侵占河湖、非法采砂、非法取水、违法涉河建设、违法倾倒堆放废弃物和人为造成水土流失等违法活动，对涉嫌垄断水资源、水利工程建设中强揽工程、恶意竞标及煽动闹事等黑恶势力的违法犯罪活动，积极配合当地公安机关和扫黑除恶领导小组，最大限度打击黑恶势力。

责任领导：何云

责任股室及责任人：扫黑办（刘自隆）

配合股室：各水利工作站、局属各单位/股室

完成时限：长期坚持

10.农村饮水安全工程运行及管理。建立农村饮水安全管理责任体系。根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》，结合我县实际，2020年要继续落实“三个责任，健全完善“三项制度”，并结合西北部片区和葫芦河中下游片区“互联网+农村供水”工程的实施，创新运行管理模式，邀请六盘山水务公司积极参与对农村饮水安全工程的运行管理，实现城乡供水管理一体化的目标。建立自来水入户台账。针对农村自来水入户底子不清、数字不准等突出问题，对全县农村自来水入户进行全面普查，建立自来水入户台账。对农村饮水安全进行达标评价。农村饮水安全评价指标包括水量、水质、用水方便程度和供水保证率4项,要及时收集4项指标特别是供水保证率指标相关数据，完成农村饮水安全评价报告。

责任领导：王百灵

责任股室及责任人：农村供水管理总站（魏军新）、各水利工作站（各站长）

完成时限：2020年6月底前落实“三个责任”和 建立完善“三项制度”，2020年6月底前创新农村供水管理模式，工程移交六盘山水务公司管理，实现农村供水水务一体化目标。2020年3月底完成自来水入户台账建立。2020年6月底完成农村供水达标评价报告。

11.农村饮水安全工程水费收缴。加快完善水价成本测算及定价。以典型工程进行水价测算，千吨万人的供水工程必须测算，2015年以后已进行了水价测算的工程可直接应用测算结果。及时出台水价水费政策。根据水价测算结果，制定水价，积极推行“基本水价+计量水价”的“两部制”水价、“阶梯式”水价和“分类”水价，建立健全水价形成机制。要求2020年5月底前完成水价测算和出台水费收缴文件。强化水费收缴和管理。制定水费收缴管理办法；根据上一年度用水量，核定各水利工作站本年度水费收缴计划，印发各水利工作站执行，要采取水费收缴与职工工资和乡站工作经费挂钩等切实有效措施，确保水费收缴足额到位；要实行水费收支“两条线”，加强规范管理，建立水费收缴台账，专款专用。2020年底前水费收缴率达到91%以上，2021年底前，水费收缴率达到95%以上。积极争取财政补助资金。由于我县农村供水属远距离、高扬程供水工程，现行水价不能维持工程正常运行，要积极争取区、县财政水费补贴，建立健全水价补贴和运行管护费用保障机制。加强对水管员的管理。2020年3月底前根据工程管理范围核定雇佣水管员数量，且要逐级审批，凡未审批通过的水管员不能发放工资；水管员参与水费收缴和工程运行管理，不得参与工程建设及维修，其工资与水费收缴绩效挂钩。

责任领导：王百灵

责任股室及责任人：农村供水管理总站（魏军新）、各水利工作站（各站长）

完成时限：长期坚持

12.农村饮水安全工程水质检测。河屲水厂出厂水水质检测工作由六盘山水务公司西吉分公司负责，农村供水管网末梢水水质检测工作由县水务局负责。根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）和《生活应用水卫生标准》（GB5749-2006），农村供水管网末梢水水质检测采取自检、委托中介机构检测和县疾控中心检测相结合方式。集中供水工程检测点41个，每月检测1次，县水质检测中心自检检测指标23项，中介机构和县疾控中心检测指标35项。对部分饮用自备井的水源由县水质检测中心负责检测，每年检测1次。要加大对县水质检测中心工作人员的培训力度，提高水质检测水平。

责任领导：王百灵

责任股室及责任人：水质检测中心（李应海）、农村供水管理总站（魏军新）

完成时限：长期坚持

13.工程决算审计及验收。工程竣工验收是确保工程交付运行的重要环节，各责任股室要高度重视工程验收工作，按照《西吉县水务局2020年水利项目验收责任分工表》（附表2）要求的时限，制定具体验收工作方案，责任到人，保障措施到位，确保工程验收工作全面完成。

责任领导：王百灵  何云

责任股室及责任人：管理中心（苟斌）、水保站（冯立峰）、农村供水管理总站（魏军新）、节水办（王维岐）、移民办（王德亮）、防汛办（王军合）、财务室（陈维宗）

完成时限：详见附表2

- 项目资金支付。要加快项目资金特别是整合财政涉农资金的支付力度，进一步简化影响资金支付的程序，在工程结算之前要求累计支付资金不超过合同价的90%，结算后再支付结算价的5%，扣留5%的质保金；要求实施企业每月20日前上报本月工程进度结算书，确保当月完成的投资当月及时支付资金；要加大与财政部门的协调和对接，从施工企业上报工程结算书到资金支付，要求时间一般不超过10个工作日。要加大资金管理力度，严禁挤占、挪用资金现象发生。

责任领导：王百灵

责任股室及责任人：财务室（陈维宗）、管理中心（苟斌）、水保站（冯立峰）、农村供水管理总站（魏军新）、节水办（王维岐）、移民办（王德亮）、防汛办（王军合）

完成时限：2018年及以前所有项目资金要在2020年6月底前全部支付。2019年整合财政涉农项目资金要在2020年9月底前全部支付，其他项目资金在2020年12月底前支付90%。2020年整合财政涉农项目资金要在2020年12月底全部支付，其他项目资金在2020年12月底前支付80%。

15.安全生产及质量监督。加大安全生产检查力度。结合水利实际，做到安全生产与业务工作同研究部署，同监督检查。修订完善安全生产责任、会议、教育培训、监督检查、应急管理和事故管理等制度。加强依法治理，夯实基层基础，强化风险管控和隐患治理，提高事故预警预防能力。每季度召开一次安全生产例会，总结上季度工作，安排部署下季度工作。根据工作需要及时召开安全生产专题会议。每月开展一次安全生产大检查，对检查发现的隐患立行立改，对不能立即整改的要限期整改。同时要加大“回头看”工作的监督实施。深入开展“安全生产月”活动，完善安全生产诚信管理体系。提高质量监督管理水平。按照“补短板、强监管”的要求，切实规范参建各方质量行为，强化质量督查、巡查，确保工程质量。每年三月中下旬召开水利工程开（复）工会议，同时对项目各参建单位主要人员进行安全生产与质量管理培训。七月初召开一次水利工程质量考核工作会议，提出关于年度（上一年七月初到本年度六月底）水利工程质量考核方面存在的问题和建议。根据工作需要适时召开水利工程质量专题会议，研究解决参建单位在质量管理方面存在的问题和建议。根据《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》，不断改进质量监督行为和方法，增强质量监督的权威性和有效性。及时办理监督手续，加强工程验收和质量评定工作，确保工程及时交付使用。

责任领导：单军

分管领导：王百灵

责任股室及责任人：安质办（熊志荣）、各水利工作站（各站长）、局属各单位/股室（各负责人）

完成时限：长期坚持

16.信访维稳。 认真接待处理群众的初信、初访、初电等信访案件，使群众反映的信访问题在第一时间内得到处理，从而避免引发重信重访甚至出现越级上访、非正常上访等信访问题。着力构建一把手负总责全面抓、分管领导负直接责任具体抓，其他领导和成员要落实“一岗双责”制度，形成一级抓一级，层层抓落实的信访工作领导责任体系。进一步加大对各乡镇水利工作站和局属各单位信访案件处理情况的督查力度，将群众信访件的解决情况纳入年终信访工作的考核范围。将信访工作纳入效能目标考核工作内容。严格落实信访事项首办责任和领导包案责任，切实加强信访机构的建设，加强工作力度，畅通民意渠道，解决群众问题，维护社会稳定。

责任领导：何建勋

责任股室及责任人：信访办（可立新）

配合股室：各水利工作站、局属各单位/股室

完成时限：长期坚持

（三）党建工作

17. 加强政治建设，全面巩固提升基层党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，认真学习贯彻党的十九届四中全会和自治区党委十二届八次、九次全会及市委四届五次、六次全会精神，健全完善组织体系和抓机关党建责任体系，打造过硬机关党员干部队伍和模范机关，抓实“三强九严”工程，着力巩固和发展党的执政基础。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想中蕴含的鲜明政治立场，坚持把学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，进一步建立完善经常性、特色化的党性教育制度，推动学习教育走深走实，真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行，分层分批开展党性教育，不断锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格。进一步提高政治站位，把准政治方向，坚定政治立场，严守政治纪律，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化“两个维护”的政治忠诚。完善推动党中央决策和区市县党委部署贯彻落实机制，坚决整改各级巡视督查督导反馈问题，以实际行动践行“两个维护”。

责任领导：单军

责任股室及责任人：党办（陈国宏）、各支部（支部书记）

完成时限：长期坚持

- 作风转变抓工作落实。

- 加强理论学习。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，制定《水务系统干部职工学习管理制度》，坚持系统学、跟进学、联系实际学，在学懂弄通做实上下功夫，着力提升学习质量和效果，着力提高干部理论水平和工作能力，大兴学习之风，引领广大党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，为实现经济繁荣民族团结环境优美人民富裕，确保与全国同步建成全面小康社会目标提供思想保证。坚持理论联系实际，注意把政治学习、业务学习与坚定共产主义理想信念、提高职业道德、促进廉洁勤政、推进改革发展的现实结合起来，学以致用。一是紧紧围绕高举新时代的思想旗帜，深入总结学习经验、探索学习规律，在求实求深上作文章，在求新求效上下功夫，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻不断向纵深发展。二是系统学习掌握马克思主义理论和中国特色社会主义理论体系，不断深化对马克思主义真理性、时代性的认识，牢固树立辩证唯物主义和历史唯物主义世界观方法论，树牢马克思主义民族观宗教观，提高用马克思主义立场、观点和方法分析问题、解决问题的能力。三是认真学习党的路线方针政策、国家法律法规、党史国史世界史，深入了解世情国情区情。有针对性地学习掌握做好领导工作、履行岗位职责所必备的各类新知识，不断提高知识化、专业化水平。四是深入学习贯彻中央和自治区党委重要会议精神、重大决策部署，振奋精神、实干兴宁，为实现经济繁荣民族团结环境优美人民富裕、确保与全国同步建成全面小康社会的目标而不懈努力，为建设美丽新宁夏、共圆伟大中国梦作出新的更大贡献。五是深入学习贯彻市、县重要会议精神、重大决策部署，进一步统一思想，凝聚共识，增强建设西吉的信心和动力。

责任领导：杨永祥

责任股室及责任人：党办（陈国宏）、行政办（高鸿）、各水利工作站（各站长）

完成时限：长期坚持

- 严明工作纪律。进一步严格政治纪律。广大干部职工要在思想上、政治上和行动上与局党组保持高度一致，做到立场坚定，令行禁止，严禁搞上有政策、下有对策、自行其是、阳奉阴违；严禁拉帮结派、散布和传播小道消息；严禁弄虚作假、谎报实情、虚报业绩。进一步严肃会风会纪。凡属水务局组织召开的会议，参会人员必须按照会议通知要求提前15分钟进入会场，不得无故旷会，不许迟到早退，不得随意派员代会，确有特殊情况需要请假或调整参会人员的，必须向局领导报告批准并告知办公室。自觉遵守会场纪律，严禁随意走动和离开会场，严禁交头接耳和开小会，严禁在会场接听和拨打手机。必须做好会议记录，会后及时向单位/股室职工传达学习会议精神。进一步严格上班纪律。建立健全上下班签到考勤制度，严格按照机关作息时间上下班，不得迟到早退。进一步健全请销假制度、工作去向公示制度，凡请假者一律以假条和领导意见为准，出差者以单位派遣单为准，开会者以会议通知和领导签批意见为准，非紧急情况不得以电话或口头报告的形式请假，未经批准擅自离岗者一律按旷工处理。工作人员要坚守工作岗位，不得窜岗闲聊、无故脱岗、擅离职守，严禁上班时间利用电脑、电话和手机等从事与工作无关的事情。进一步严格财经纪律。按照机关节能减排工作要求，严格厉行节约，做到节约每一张纸、每一度电、每一滴水。进一步规范公务活动，严禁用公款宴请私客，严禁在公务活动中超标准接待，严禁公车私用，严格执行办公用房规定，严禁违反规定滥发津贴、补贴等。进一步严格廉政纪律。强化廉政意识，不准弄虚作假、欺上瞒下，利用职务之便谋取私利。严禁收送红包、购物卡及礼金礼品等。严禁接受、参加可能影响公正执行公务的宴请及各种娱乐活动。严禁大操大办婚丧喜庆事宜。进一步强化服务观念。认真贯彻落实以人为本执政为民理念，发扬密切联系群众优良作风，强化服务意识，改善服务态度，推广使用礼貌用语，努力做到“热心接待、耐心询问、细心解释、诚心帮助”，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”现象，以实际行动取信于民。

责任领导：单军

分管领导：王百灵  何云  何建勋

责任股室及责任人：局属各单位/股室（各负责人）、各水利工作站（各站长）

完成时限：长期坚持

三、工作要求

（一）高度重视，切实增强工作重要性的认识。水利工程补短板、水利行业强监管是当前和今后一个时期水利工作改革发展的总基调，是水利工作的主脉络，也是解决新水、老水问题的“两翼”。我县在水利工程建设和行业监管方面还存在一些突出短板和不足，各水利工作站、各单位（股室）要从讲政治、讲大局的高度，进一步统一思想，提高认识，增强补短板强监管工作的紧迫性和责任感，以昂扬向上的精神状态，迅速行动，精心组织，扎实推进，确保补短板、强监管工作取得实效。

（二）压实责任，切实抓好工作任务的落实。各水利工作站、各单位（股室）要把补短板强监管工作作为首要政治任务和今后工作的重中之重，坚持目标导向和问题导向，对照任务分工，进一步压实工作责任，主动加强与各级行业部门的衔接沟通，积极协调配合，强化工作措施，多举措补足补齐工程短板、涉水监管短板，确保各项工作任务落实见效。

（三）强化督查考核，确保工作任务完成。各水利工作站、各单位（股室）要按照工作要求，列出任务清单，明确责任分工，加强协调配合，采取强有力措施，形成工作合力，进一步提高工作效率和工作质量，确保按照完成工作任务。水务局将定期不定期采取随机抽查的方式，对各水利工作站、各单位（股室）工作开展和完成情况进行督查，并将督查情况纳入年度目标考核。

附表：1.西吉县水务局2020年水利项目建设责任分工表

2.西吉县水务局2020年水利项目验收责任分工表