中共西吉县司法局党组

西司党组函〔2021〕8号

# 关于印发《西吉县司法局办公家具及各类设备

# 采购管理办法》、《西吉县司法局基本建设项目

# 管理办法》的通知

各司法所、各办（室）：

现将《西吉县司法局办公家具及各类设备采购管理办法》、《西吉县司法局基本建设项目管理办法》印发给你们，请按照文件要求，结合工作实际认真抓好贯彻落实。

中共西吉县司法局党组

2021年12月15日

# 西吉县司法局办公家具及各类设备

# 采购管理办法

第一章  总  则

第一条  为了规范办公家具及各类设备采购行为，充分发挥集中采购优势，提高经费使用效益。根据国家、自治区有关法律法规和规章制度，结合实际，制定本办法。

第二条  本办法是司法行政系统办公家具及各类设备采购工作必须遵循的操作规范，适用全司法行政系统。

第三条  依照政府采购相关法律法规，办公家具及各类设备采购项目均须依照法定程序实施政府采购。任何单位和个人不得以任何方式规避办公家具及各类设备的政府采购招标。

第四条  司法局根据具体采购内容和各办（室）、各司法所的功能，由局项目管理室(设在局办公室)具体负责，相关办（室）、司法所配合做好办公家具及各类设备采购工作，所有办公家具及各类设备采购行为均接受县财政、监察、审计等部门的业务指导和监督。

第二章  采购范围

第五条  办公家具及各类设备采购范围包括办公桌椅、家具、复印机、传真机、速印机等其他配套服务设备和需要用项目建设专项资金采购的各类设备等。

第三章  采购工作组织机构

第六条  为保证我局办公家具及各类设备政府采购项目规范、顺利实施，成立采购项目领导小组，负责政府采购项目规划编制、资金使用、招标采购与验收等全面管理工作。领导小组组长由局党组书记、局长担任，局领导班子其它成员任副组长，局各办（室）、各司法所负责人和财务人员任成员，领导小组办公室设在局项目管理室，具体负责日常工作。

第四章  采购计划编制

第七条  办公家具及各类设备政府采购计划必须严格按照自治区批复或其他专项资金使用要求进行编制，并纳入本单位年度综合财务收支计划。

1、参数采集及文件编制。每批设备参数采集工作均由分管领导及业务相关办（室）、司法所通过网络查询、市场调研等方式采集两种或两种以上技术参数，提交局党组会议讨论研究后择优选择最佳方案，并按规定格式编制采购计划表、形成申报采购文件（经分管、主管领导签字确认后印发）。

2、资金预算。由行业分管领导及业务相关办（室）、司法所通过网络查询、市场调研等方式，并参照批复资金额度和其他市县同类设备招标采购价格合理提出设备采购预算，确保预算价格公平、合理。

3、文件报送。由局项目管理室按照局党组会议研究结果及相关办（室）、司法所形成的各类设备政府采购计划及申请采购文件，报县财政局政府采购管理办公室申请采购。

第五章  采购工作程序与合同管理

第八条  办公家具及各类设备政府采购项目招标采购工作程序应严格按照《政府采购法》、《招标投标法》及区、市、县相关规定执行。

1、招标代理机构的确定。办公家具及各类设备采购计划经县财政局审批同意后，由局项目管理室负责及时与县财政局采购办联系，在县采购办备案的招标代理资源库中，或在固原市公共资源交易中心招标代理资源库中随机抽取招标代理机构。

2、招标代理合同签订。由局项目管理室负责与招标代理机构就招标公告和招标文件的编制、招标采购过程管理、招标费用的支付等细节工作进行商讨和谈判，明确双方责任和义务。谈判意见达成一致后，由招标代理机构起草代理合同，经法务人员审查后由局项目管理室按程序报局领导签订。

3、招标公告和招标文件的审定。由招标代理机构按照采购计划书和采购人要求拟定招标公告和招标文件。招标公告和招标文件经局项目管理室审核，并由县司法局、财政部门负责人签字确认后在相关媒体发布招标公告。公告发布后按规定时间接受供应商报名，并发放招标文件。

4、招标质疑答复。招标公告发布和招标文件发放后，如潜在投标人对该项目提出书面质疑的，应由局项目管理室负责督促招标代理机构按照质疑内容进行客观、详实答复。如潜在投标人对首次答复仍不满意，并向县财政部门提出行政复议的，由局项目管理室配合县财政部门进行答复。

5、招标参会人员组成及职责。项目招标报名结束并按招标文件要求到约定开标时间后，应由主管领导带队，局项目管理室负责、相关办（室）、司法所配合并指派专人参加开标会议。参会人员主要负责招标现场质疑答复、样品查验、评标结果确认等工作。

6、样品的封存。凡招标文件要求携带样品的，预中标人确定后须将招标现场提供的样品送县司法局封存，以便后期货物验收、比对。

7、采购合同签订。采购项目中标结果公示期满后，由局项目管理室和各办（室）、司法所共同负责与中标供应商在规定时间内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定签订书面合同。签订合同签须经法务人员审查合同，并不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

第六章  设备配送与验收

第九条  采购合同签订后，供货商需在合同约定时间内供货，设备及所采购的货物到位后，由相关办（室）、司法所负责接收，并按照既定方案配发，配发完成后将设备及货物交付清单原件留存1份、交局项目管理室1份。由设备配发单位、相关办（室）、司法所请示分管、主管领导后，聘请专业人员(劳务费用由供货商承担）、组织相关单位、局财务、纪检监察人员对照招标（投标）文件要求的设备名称、数量、技术参数等进行详细验收，验收过程中如发现货物名称、数量等指标与招标（投标）文件不符的，应联系供货商更换。自验合格后，由局项目管理室整理编制验收文件并向县财政局采购办报送验收文件申请总验收。

第十条  办公家具及各类设备整体验收应在局采购项目领导小组领导下进行，验收过程接受财政、监察、审计等部门的全程跟踪和监督，验收合格后现场签定验收意见书。

第十一条  验收合格的项目应由局分管领导安排提交局党组会议审议通过、并研究支付设备（货物）款，财务室按照政府采购项目中标通知书、采购合同、验收合格报告、供货发票等结算凭证办理付款手续。付款预留10%的质量保证金。

第七章  设备管理应用与维修

第十二条  各单位应在办公家具及各类设备验收合格后十日内凭供货合同、验收报告、商品清单和相关票据办理固定资产入账手续。

第十三条  办公家具及各类设备验收合格配送到各单位后，各单位要组织专人按照办公家具及各类设备用途分类拆包定位摆放，并建立设备使用登记等管理制度。

第十四条  办公家具及各类设备使用过程中，如在保质期内出现质量问题，各单位应尽快联系供货商进行维修或更换，保质期外的设备维修与补充由各单位自行负责。

第八章  监督检查与责任追究

第十五条  办公家具及各类设备政府采购工作接受县财政、审计、监察等部门的管理、监督、考核和审计，司法局办公家具及各类设备政府采购监督组全程监督各项办公家具及各类设备采购活动，并随机或专项对设备质量、安全等进行检查。

第十六条  办公家具及各类设备采购活动中，任何单位和个人不得以化整为零等方式规避政府采购行为；不得在开标前泄露关键信息；不得擅自变更、中止或终止办公家具及各类设备采购合同；未经验收或验收不合格的项目不能擅自付款使用。

第十七条  各办（室）、各司法所不得违反本实施办法以及政府采购法律法规的规定，对于违反者将视情节轻重追究相关责任人或当事人的责任。

第九章  附则

第十八条  本办法由县司法局负责解释。

第十九条  本办法自印发之日起实施。

# 西吉县司法局基本建设项目管理办法

第一章  总则

第一条  为加强对各类基本建设项目的规范管理，明确各方责任，结合实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称的基本建设项目，是指由司法局负责实施的基础设施建设等各级政府投资项目。

第三条  基础设施建设项目管理包括实施前、实施中、实施后的管理。

第二章  项目实施前的管理

第四条  项目规划初期，各办（室）、司法所，应详细了解项目区基本情况，并提供简介。由局项目管理室(设在局办公室)负责联系测绘公司测绘现状图。

第五条  各办（室）、各司法所可根据实际提出项目规划意见，并配合规划、勘察等单位人员进行现场丈量或实地踏勘。

第六条  项目规划确定后，各办（室）、各司法所应尽早谋划项目前期工作，由分管领导协调国土、城建、审批等单位，争取项目立项批复。项目批复后由局项目管理室联系相关设计院按程序编制建设方案、项目建议书、项目可研报告、初步设计、施工图纸，按照规定程序完成招投标等。要建立项目遴选人员库。没有达到公开招标的项目，测绘、勘察、设计、环评、施工、监理机构，从项目遴选人员库中随机抽取5--7人组成遴选评分工作组进行评选，并公示结果，公示无异议后确定服务机构。

第三章  项目实施中的管理

第七条  项目开工后，由各办（室）、各司法所负责实施。单位法人委托1名项目负责人，履行第一责任人职责，对工程进行全程监管，对实施过程中出现的建筑材料不合格、偷工减料、违规操作等问题，要及时向局领导报告，并通知监理进行处置或督促整改。

第八条  项目负责人要参与项目管理，对项目关键环节和重要部位要采取旁站、巡视等有效措施，督促施工企业按要求进行施工，确保工程质量达标。

第九条  项目负责人负责工程各个环节的影像资料采集工作，并及时填写工程监督日志，并负责现场签证，保存原始资料和数据。

第十条  监理单位对工程质量、进度等负总责，各项目单位要督促监理单位指派业务能力强、综合素质高的监理常驻工地，坚决杜绝“走读式”监理或“办公室式”监理。

第十一条  项目负责人应配合监理单位督促施工企业加强施工现场安全管理，要严格按照相关要求规范施工，文明施工。

第十二条  各项目单位要加强施工期间安全管理，防止安全事故发生。

第四章  项目实施后的管理

第十三条  项目完工后，各项目单位负责人和驻工地负责人参与工程验收工作，并提出验收意见。对验收不合格或需整改的，各单位负责人或驻工地负责人要及时督促施工企业进行整改。

第十四条  基本建设项目完工但未组织验收的，相关单位不得使用。确因特殊原因需临时借用或使用的，相关单位应与施工方签订交接单，详细罗列各种设施设备数量，并明确双方责任，防止后期出现相互扯皮、推诿现象，影响工程的正常使用。

第十五条  项目竣工后，各单位要督促施工企业及时清理建筑垃圾，并会同施工企业做好排水、场地硬化等附属工程。

第十六条  加强项目工程资料管理。

第十七条  项目竣工交付使用后，项目单位对各类基础设施管理负全责。

第五章  附则

第十八条  本办法由县司法局负责解释。各项目单位可根据本办法制订实施细则。

第十九条  本办法自发布之日起实施。